市羽毛球馆及体育馆维修与改造工程、体育馆结构加固工程施工

招

标

文

件

| 招 标 人 （ 盖 章 ）： | 韶关市体育场馆管理中心 |
| --- | --- |
| 招 标 代 理 单 位 （盖 章）： | 广东华联建设投资管理股份有限公司 |
| 备 案 单 位 ( 盖 章 )： | 韶关市住房和城乡建设局 |
| 日 期： | 2016年12 月11 日 |

目    录

投标须知前附表	1

1、工程概况	1

2、有关计划时间安排	6

第一章、投标须知	7

1-1、工程概况综合说明	7

1-2、招标范围	8

1-3、施工工期要求及违约责任	8

1-4、工程质量要求、质量荣誉要求、质量违约责任	8

1-5、安全生产文明施工要求	8

1-6、投标人资质等级、项目经理资格等要求	9

1-7、联合体投标要求	9

1-8、招标工程施工条件	9

1-9、现场踏勘	9

1-10、投标预备会（答疑会）	9

1-11、投标报价的编制	10

1-12、招标控制价（投标最高限价）	11

1-13、投标文件的编制要求	11

1-13.1、一般要求	11

1-13.2、资格审查申报资料的编制要求	12

1-13.3、技术标书的编制要求	12

1-13.3、经济标书的编制要求	12

1-14、投标文件的包装、密封	12

1-15、投标文件的提交、修改和撤回	12

1-16、投标有效期及投标人参加投标过程的要求	13

1-17、评标的方法和标准	13

1-17.1、评标方法	13

1-17.2、评标委员会	13

1-17.3、开标	14

1-17.4、投标文件评审原则	14

1-17.5、资格审查、评标定标办法	14

1-17.5.1、资格审查、评标程序	14

1-17.5.2、资格审查标准	15

1-17.5.3、投标标书评审原则	16

1-17.5.4、评标方法及中标候选人的确定	16

1-17.5.5、中标人的确定	17

1-18、废标及无效标书	17

第二章、拟签订合同的主要结算与支付条款	19

2-1、工程承包方式	19

2-2、工程结算原则	19

2-3、工程付款办法	23

第三章、中标人须知	24

第四章、投标人提交的其他材料	25

4-1、年度保证金	25

4-2、履约保证金	25

第五章、招标工程的技术要求和设计文件	26

5-1、工程的技术要求	26

5-1.1、房屋建筑工程必须达到以下规范的要求	26

5-1.2、市政基础设施工程必须达到以下规范的要求	26

5-1.3、施工现场资料	27

5-2、招标工程的设计文件	27

第六章、工程量清单	27

第七章、投标文件的格式	28

7-1、资格审查申报资料的格式	28

封面	28

目录	29

一、资格审查申请函★	31

二、法定代表人证明书★	32

三、法定代表人授权委托书★	33

四、联合体协议书★	34

五、人民检察院查询行贿犯罪档案结果告知函	35

六、企业安全生产许可证（副本）复印件	35

七、企业资质证书（副本）复印件	35

八、企业营业执照（副本）复印件	35

九、组织机构代码证（副本）复印件	35

十、主要施工管理人员组织结构图	36

十一、主要施工管理人员一览表★	37

十二、项目经理等各项管理人员简历表-项目经理	38

十三、项目经理证书复印件	38

十四、项目经理等各项管理人员简历表-技术负责人	38

十五、技术负责人证书	39

十六、项目经理等各项管理人员简历表-安全员	39

十七、安全员证书	39

十八、项目经理等各项管理人员简历表-施工员	39

十九、施工员证书	39

二十、项目经理等各项管理人员简历表-质检员	39

二十一、质检员证书	39

二十二、项目经理等各项管理人员简历表-材料员	39

二十三、材料员证书	39

二十四、项目经理等各项管理人员简历表-资料员	40

二十五、资料员证书	40

二十六、项目经理等各项管理人员简历表-造价师	40

二十七、造价师证书	40

二十八、外地企业须已在韶关市行业主管部门办理备案登记手续。	40

二十九、投标人必须近三年（2013年8月 1日今）无任何省市建设主管部门取消其投标资格或禁止进入本地区建设市场的不良行为记录的申明。	40

7-2、技术标书的格式	41

封面	41

目录	42

一、各项承诺一览表★	43

二、投标人概况	45

三、简要施工组织设计	45

施工组织设计封面	45

1、总体概述（施工程序总体设想及施工段划分）	45

2、施工进度计划和各阶段进度的保证措施	45

3、劳动力和材料投入计划及其保证措施	45

4、机械设备及检测设备投入计划	45

5、施工平面布置和临时设施布置	45

6、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案	45

7、安全防护、文明施工措施	45

8、施工管理组织结构图	45

9、主要施工管理人员一览表★	45

四、投标人认为需要说明的其他内容	45

7-3、经济标书的格式	46

封面	46

目录	47

一、投标函★	48

二、工程项目总价表★	49

三、投标报价书封面	50

四、投标报价书总说明	50

五、××工程单位工程投标报价汇总表等表格	50

投标须知前附表

1、工程概况

| 章节号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 工程名称 | 市羽毛球馆及体育馆维修与改造工程、体育馆结构加固工程施工 |
| 1-1 | 建设单位（即招标人，下同） | 韶关市体育场馆管理中心 |
| 1-1 | 建设地点 | 韶关市浈江区园前西路14号 |
| 1-1 | 建设规模 | 羽毛球馆维修与改造工程、体育馆维修与改造工程、环境改造工程、体育馆砼柱的补强加固及夹层区域现浇板加固处理工程。羽毛球馆建筑面积约2947.92㎡，体育馆建筑面积约4352.00㎡，室外环境改造面积约3300.00㎡，钢筋混凝土柱24条、现浇混凝土板约1453.16㎡、锈蚀的钢构件约102.6㎡。 |
| 1-1 | 资金来源 | 上级部门拨款及市财政部门预算 |
| 1-1 | 计划总投资 | 本次招标项目总投资约1100.00万元，其中本次招标约8292823.17元 |
| 1-1 | 设计单位 | 韶关市建筑设计院（维修改造） 广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司韶关分公司（加固工程） |
| 1-1 | 监理单位 | 待定 |
| 1-1 | 合同承包方式 | 单价合同 |
| 1-2 | 招标范围 | 招标工程量清单和图纸范围内工程施工。具体内容详见招标工程量清单及设计图纸。 |
| 1-3 | 工期要求 | 1、工期要求： 150 日历天。 2、体育馆结构加固工程完成并验收合格后方可对体育馆进行维修与改造。 3、因中标人自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因，工程没有按期竣工时，扣除全部履约保证金。 |
| 1-4 | 质量标准、质量荣誉要求 | 1、工程竣工验收质量标准：合格。 2、工程质量荣誉要求：无 3、若因中标人原因，工程在竣工验收或分部工程验收时没有达到此标准，扣除全部履约保证金 |
| 1-5 | 安全文明施工 | 1、按国家、省市有关要求。 |
| 1-6 | 投标人资格要求 | 1、参加投标的投标人可以是单一独立法人或由最多两家独立法人组成的联合体，（必须具备资质①为牵头人,且注明其中一家为牵头人）。联合体各方不得再以自己的名义单独申请，也不得同时参加两个或两个以上的联合体进行本项目的投标。单一独立法人必须至少同时具备以下①+②能力和资质；组成联合体投标的，联合后必须至少具备以下①+②能力和资质，联合体牵头人必须具备①能力和资质。 ①“房屋建筑工程施工总承包三级或以上资质”或“建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质”，并获得安全生产许可证的独立法人 ②“具备特种工程专业承包（限结构补强）资质（按照建市[2014]159号文颁布的新版资质证书）”，并获得安全生产许可证的独立法人。 2、拟委派担任本工程的项目经理必须具备建设行政主管部门核发的“建筑工程”二级或以上注册建造师执业注册证书或建造师临时执业证书（临时执业建造师已按规定办理延续注册申请），并具备相应岗位安全生产考核合格证书。 根据广东省住房和城乡建设厅粤建市函[2011]218号文规定，广东省以外的投标单位拟委派担任本工程的项目经理必须具有“建筑工程”一级注册建造师证书或建造师临时执业证书（临时执业建造师已按规定办理延续注册申请）。 注：本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目第一中标候选人的建造师作为项目经理投标，经查实有以上情形的，招标人有权没收其投标保证金，并按相关法律法规处理。 3、拟委派担任本工程的项目技术负责人必须具有“建筑”专业中级或以上技术职称资格。 4、拟委派担任本工程的专职安全生产人员必须相应岗位安全生产考核合格证书。 5、投标人必须出具近三年（2013年8月 1日今）无任何省市建设主管部门取消其投标资格或禁止进入本地区建设市场的不良行为记录的申明。 6、按照韶检发[2013]96号《关于实施＜韶关市行贿犯罪档案查询实施办法＞的函》及韶检发[2016]1号《关于变更＜韶关市行贿犯罪档案查询实施办法＞的函》的要求, 参加本工程投标的投标人（组织联合体时指联合体各方）、投标人法定代表人（组织联合体时指联合体各方）和拟委派的担任本工程的项目经理在开标前必须向本企业住所地人民检察院或者韶关市人民检察院（咨询电话为0751-8468176）申请2011年1月1日至今的行贿犯罪档案查询，并取得《人民检察院查询行贿犯罪档案结果告知函》（两个月有效期内）。投标人应当将告知函原件编列入递交的投标文件中。 7、外地企业须已在韶关市行业主管部门办理备案登记手续。 |
| 1-7 | 联合体投标 | 本工程接受联合体投标，联合体要求见本表“1-6 投标人资质等级、项目经理资格等要求” |
| 1-12 | 招标控制价（投标最高限价） | 招标控制价（投标最高限价）的确定：招标人在本工程开标前委托有资质中介造价咨询单位按有关规定编制市场参考价，并据此确定招标控制价（投标最高限价），随招标文件一同发出：本项目的招标控制价（投标最高限价）为8292823.17 元。 明细如下： 序号; 项 目; 工程造价投标最高限价（元）; 安全防护、文明施工措施项目费投标最低限价（元）. 1; 羽毛球馆维修改造; 2412278.30; 211461.55. 2; 体育馆维修改造; 1890608.91; 175846.56. 3; 环境改造; 1806199.24; 57310.45. 4; 值班室; 113389.08; 6429.76. 5; 体育馆加固; 1675451.30; 87631.23. 6; 预留金(统一报价); 394896.34; ---. 7; 小计＝1+2+3+4+5+6; 8292823.17; 538679.55. |
| 1-13.1 | 投标文件份数 | 投标文件（含“企业资格审查申报资料”、“技术标书”、“经济标书”等）分数为：正本壹份、副本肆份。 |
| 1-13.1 | 投标文件电子版 | 1、投标文件的“资格审查申报资料”、“技术标书”、“经济标书”须提交Word、Excel或PDF格式的电子版。 2、电子版使用的媒介不限，如光盘或U盘等均可。 3、单个电子版文件大小不得超过50MB，若超过则分为两个或以上不超过50MB的文件。 4、本招标文件“资格审查申报资料”、“技术标书”、“经济标书”格式之“目录”中打星号“★”的有关内容必须是已按招标文件要求签名及盖章的彩色扫描件。 5、“资格审查申报资料”、“技术标书”、“经济标书”中要求编制的各种证书复印件在制作电子版时必须是彩色的。 6、电子版须单独放入一个密封袋中，袋外表面标明投标工程名称、投标人名称、提交日期等内容。电子版密封袋放于“资格审查申报资料”包装袋中。 |
| 1-14 | 包装要求 | 投标文件“企业资格审查申报资料”、“技术标书”、“经济标书”须分开包装、密封，并必须注明“企业资格审查申报资料”或“技术标书”或“经济标书”。 在标书封套上要加贴封条，并骑缝加盖投标人法人公章。 |
| 1-14 | 封套上写明 | 投标文件 企业资格审查申报资料（或“技术标书”或“经济标书”） 投标人全称： 投标人地址： 在 年 月 日 时（即开标时间）前不得开封 |
| 1-16 | 投标有效期 | 投标有效期为90日历天 |
| 1-16 | 投标人参加投标过程的要求 | 报名参加本工程投标的投标人的法定代表人或法人授权委托代理人和拟委派担任本工程的项目经理（注册建造师）必须准时参加本工程的开标会（包括资格评审会）。 |
| 1-17.1 | 评标方法 | A+B评标法 |
| 2-3 | 工程付款办法 | 1、本工程不支付施工预付款。 2、施工过程中按月支付工程进度款：承包商每月按工程实际完成工程量（含变更及增加工程）申报，截止日为当月26日，中标人必须将《已完成工程量报表》和《工程付款申请书》于当月报监理公司核实，经招标人核定后，于申报工程进度款的次月支付。 3、每月的工程进度款按招标人核定数的80%以上支付。 4、措施项目费中的“安全防护、文明施工措施费”按“GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、GB50856-2013《通用安装工程工程量清单计价规范》、《2010年广东省建设工程计价通则》、《2010年广东省建筑与装饰工程综合定额》、《2010年广东省市政工程综合定额》、《2010年广东省安装工程综合定额》、《2010年广东省园林建筑绿化工程综合定额》、《2010年广东省建设施工机械台班费用》、《关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》（粤建市函[2016]1113号）、《韶关市住房和城乡建设局文件关于调整建设工程人工综合单价的通知》韶市建字[2016]122号、施工当时韶关地区建设工程材料市场价格及省、市相关文件”执行，按照5:3:2比例拨付，即开工前经韶关市建筑工程质量安全监督站安全监督人员确认施工准备阶段的安全防护、文明施工检查合格（含五通一平）即支付50％，主体完成验收合格支付30％，装饰工程完成支付20％。发生一般或以上等级安全事故的，可扣除相当于所有“安全防护、文明施工措施费”的工程管理费用。 5、变更工程造价必须经监理公司核实，并经招标人核定后方可支付。 6、结算审核完成后，于次月支付至审定总造价的95%。 |
| 2-3 | 工程质量保修金 | 工程质量保修金总金额为合同价款的5%，从工程竣工验收合格之日起，缺陷责任期满之日，于次月付清余下的全部工程价款（不计息）。缺陷责任期为两年。 |
| 4-1 | 投标保证金 | 投标保证金按年度保证金实施，缴纳投标保证金截止时间：2017年01月05日07时30分。 施工企业在建设工程交易系统中申请缴交项目年度保证金，从投标人注册地的基本账户将保证金金额转账到投标保证金缴纳通知书中指定的子账号。非投标人注册的基本帐户缴纳保证金无效。 |
| 4-2 | 履约保证金 | 1、按中标价的 10 %，履约保证金采用转账或银行支票、银行保函、或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式递交。（在合同签订之日前 5 天交付） |
|  | 招标人、联系人、联系方法 | 韶关市体育场馆管理中心 联系人：邓锋、王俊昌 电话：13827973489、8777781 |
|  | 招标代理机构、联系人、联系方法 | 广东华联建设投资管理股份有限公司， 联系人：何花、刘敏 电话：13411131508、13570760380、0751-8489878， 传真：0751-8742786 |
|  | 韶关市公共资源交易中心地点、联系人、联系方法 | 韶关市公共资源交易中心，联系人：李工 办公地址：韶关市西联镇原司法学校 电话：0751—8633071、8633211 |

2、有关计划时间安排

| 1 | 公告时间 | 2016年 12 月 14 日至2016年 12 月 21 日00时00分 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 网上报名时间（完成网上报名后，自行下载招标文件等相关资料） | 2016年 12 月 14 日至2016年 12 月 21 日00时00分，下午16:00时截止 登录韶关市公共资源交易中心网上报名系统（http:// 120.87.38.210:8081）进行报名。 |
| 3 | 网上质疑截止时间 | 2016年12月26日，下午16:00时截止 投标人将有关疑问以不记名方式上传至韶关市公共资源交易中心网上报名系统（http:// 120.87.38.210:8081）。 |
| 4 | 招标答疑书发布时间、网址 | 2016年12月29日，下午16:00前 在韶关市公共资源交易中心网上报名系统（http://218.15.38.90:8081）上发布 |
| 5 | 投标文件递交时间、截止时间、递交地点 | 电子投标文件上传截止时间：2017年1 月 5 日07时30分 纸质文件递交时间:2017年 1 月 5 日 09时00分至09时30分 纸质文件递交地点:韶关市公共资源交易中心（韶关市西联镇原司法学校） |
| 6 | 开标时间、地点 | 开标时间：2017年 1月 5 日 09时30分 地址：韶关市公共资源交易中心（韶关市西联镇原司法学校） 各投标人的参会人员应准时参加开标会（凭有效第二代身份证进场签到，否则按自动弃权处理） |
| 7 | 备注：投标人应按有关计划时间安排办理企业CA认证、企业入库、招标报名等，报名后自行下载招标文件招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。 |  |

第一章、投标须知

由韶关市体育场馆管理中心投资兴建的市羽毛球馆及体育馆维修与改造工程、体育馆结构加固工程施工，依据《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令[1999]21号）、《工程建设项目施工招标投标办法》（国家计委等[2003]30号令）、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》、《韶关市工程建设项目招标投标管理暂行规定》等有关法律、法规，该工程已具备施工招标条件。本次施工招标采取公开招标方式选择中标人，由市建设工程交易中心对进场招标工作提供见证服务。

1-1、工程概况综合说明

1.1、工程名称：见投标须知前附表“1、工程概况”。

1.2、建设单位：见投标须知前附表“1、工程概况”。

1.3、工程地点：见投标须知前附表“1、工程概况”。

1.4、建设规模：见投标须知前附表“1、工程概况”。

1.5、资金来源：见投标须知前附表“1、工程概况”。

1.6、计划总投资：见投标须知前附表“1、工程概况”。

1.7、设计单位：见投标须知前附表“1、工程概况”。

1.8、监理单位：见投标须知前附表“1、工程概况”。

1.9、合同承包方式：见投标须知前附表“1、工程概况”。

1.10、投标费用：投标人应承担所有准备和参加投标的相关费用，不论投标结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

1.11、由于该项目场馆陈旧，在施工过程中会出现设计变更、图纸变更、施工项目变更、工程量变更，地下管道不可预见的工程量及节约用水系统。特别是装饰部分和外围环境改造部分也会出现不可预见的工程量增加，故以最高控制限价为基准提取5%作该项目加固及维修部分的上述变更及不可预见的工程量增加的预留金，其结算方式以该项目工程监理、业主、施工方等三方代表签字按实际变更和实际增加工程量为准进行结算支付。

1.12、其他说明：投标单位在网上电子签到前，须出示①法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件（非法定代表人参加时提供）、本人有效身份证原件；②拟委派担任本工程的项目经理有效身份证原件；④向招标代理机构缴纳招标文件等资料工本费（￥500.00元）的财务单据原件；否则招标人及招标代理机构不予受理其网上电子签到和不予接收其投标文件。

1-2、招标范围

招标范围：见投标须知前附表“1、工程概况”。

1-3、施工工期要求及违约责任

3.1、该工程施工工期要求及违约责任：见投标须知前附表“1、工程概况”。

3.2、中标人必须在所要求的工期内完成全部招标工程。

3.3、施工工期从中标人收到监理单位签发的开工令之日起计，至竣工验收合格之日止。

1-4、工程质量要求、质量荣誉要求、质量违约责任

4.1、工程技术要求：本工程严格按照国家和广东省的有关施工技术规范及现行标准为依据实施。

4.2、工程质量要求、质量荣誉要求、质量违约责任：见投标须知前附表“1、工程概况”。

4.3、中标单位在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，监理单位要求停工和返工的必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

4.4、保修期限按中华人民共和国国务院令第279号文《建设工程质量管理条例》规定执行，在保修期内因施工质量问题而造成返修，一切费用由中标人负责。中标人在向招标人提交竣工验收报告时，应当向招标人出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保

修范围、保修期限和保修责任等。

4.5、工程使用的主要材料质量要求不低于工程量清单所列的要求。主要材料必须先提供样板给招标人确定其颜色、等级等，然后方可使用，其他未明材料必须使用合格产品。

1-5、安全生产文明施工要求

安全生产文明施工要求：见投标须知前附表“1、工程概况”。

1-6、投标人资质等级、项目经理资格等要求

投标人资质等级、项目经理资格等要求：见投标须知前附表“1、工程概况”。

1-7、联合体投标要求

联合体投标要求：本工程接受联合体投标。

1-8、招标工程施工条件

8.1、本工程招标人仅在本项目用地红线范围内提供场地，其他一切场地费用由中标人自行负责（含临水、临电、临时道路）。

8.2、施工用水：由招标人提供一组符合施工要求的施工供水源。

8.3、施工用电：由招标人提供一组符合施工要求的施工供电源。

8.4、施工用水、用电各提供一驳接点到现场边缘。要求中标人单独安装水表、电表，其水、电费按工程所在地（韶关市）基建工程水、电计费标准计算并由中标人缴纳。

1-9、现场踏勘

9.1、招标人不集中组织现场踏勘。投标人获取本工程的招标文件、设计图纸和资料，投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。

9.2、在现场踏勘过程中，投标人应切实自身安全，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，法律法规有规定的按有关规定处理，没有规定的由投标人自行负责。

9.3、现场踏勘期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。

1-10、投标预备会（答疑会）

10.1、招标人不集中组织投标预备会（答疑会），实行网上答疑。

投标人获取本工程的招标文件、设计图纸和资料，以及进场踏勘后,若对招标文件、设计图纸和资料以及现场情况有疑问者，投标人对招标事宜的质疑以不署名的形式在招标指定的网址提出截标前10日停止质疑。招标人应当自收到异议之日起3日内做出答复，并形成答疑纪要以补充公告形式在韶关市公共资源交易中心网站发布。补充通知是招标文件的组成部分，在网上向所有投标人公开。

10.2、招标时提供的工程量清单特征描述如与招标时的施工图描述不一致时，投标可以提出疑问。

10.3、若由于投标人自身原因未及时查询答疑纪要（或补遗文件），由此发生的任何责任由投标人自行承担。

1-11、投标报价的编制

11.1、本工程计价依据为，“GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、GB50856-2013《通用安装工程工程量清单计价规范》、《2010年广东省建设工程计价通则》、《2010年广东省建筑与装饰工程综合定额》、《2010年广东省市政工程综合定额》、《2010年广东省安装工程综合定额》、《2010年广东省园林建筑绿化工程综合定额》、《2010年广东省建设施工机械台班费用》、《关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》（粤建市函[2016]1113号）、《韶关市住房和城乡建设局文件关于调整建设工程人工综合单价的通知》韶市建字[2016]122号、2016年当前韶关地区建设工程材料市场价格及省、市相关文件”的规定，并按招标人提供的工程量清单及表格自主报价。除措施项目可作增补外，投标人不得对招标人提供的工程量清单及表格作任何改动。规费、税金等其它费用则按有关规范标准执行，预算包干费按有关规范标准上限执行。

11.2、投标人应根据招标文件中的工程量清单、工程量清单计价规范中的工作内容、设计文件和有关要求、施工现场实际情况、投标人拟定的施工方案或施工组织设计、本单位的企业定额和市场价格进行编制，自行报价，并承担风险。

11.3、获得本工程《工程量清单》后，投标人应按设计图纸对工程量清单所列项目或工程量进行复核，招标时提供的工程量清单特征描述如与提供的设计施工图描述不一致时，投标人没有提出疑问的，以工程量清单特征描述为准。

11.4、本工程投标前，投标人需要了解现场情况的，可进行现场踏勘。投标人进行现场踏勘时，应勘察施工现场及周围环境、地形、地貌、水文、交通等情况，以获得一切可能影响到投标的直接资料。投标人应针对现场情况编制施工组织设计，并在计算和填写投标报价时考虑现场情况的影响

11.5、现场踏勘费，以及其它施工措施项目费，由投标人综合考虑计入工程措施项目费中，一次包定。无论投标人是否列出费用，招标人将一律视为已确认所有现场条件和可能发生的异常情况。

11.6、招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

11.7、招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，可视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价中。当竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

11.8、投标人的投标价不得高于招标控制价，也不得低于企业自身成本。投标人对投标价的所有优惠（降价、让利等），均应当反映在具体清单项目或其综合单价的报价上。

11.9、统一报价（若有）为招标人预留或暂定的工程造价，其报价及结算原则按本招标文件相关条款执行。

11.10、投标人在投标时，必须综合考虑建筑、安装材料的有关材料检测费用等，并计入投标报价中。

11.11、场地内的挖、运、填、平整的土、石方工程和各类杂物费用及其场内、外运输、填埋等费用由投标人自行综合考虑包干，并计入投标报价中。

11.12、投标人在投标时，必须考虑工程保险费，并计入投标报价中，在工程实施前应办理相关保险。

1-12、招标控制价（投标最高限价）

招标控制价（投标最高限价）的确定：见投标须知前附表“1、工程概况”。

1-13、投标文件的编制要求

1-13.1、一般要求

本项目招标采用网上投标和纸质投标文件并行的形式进行，投标单位没有成功进行网上投标，则纸质投标文件为无效，按无效标处理。网上投标，投标单位应按按招标文件要求编制投标文件并上传到建设工程网上交易系统，企业入库时已提交的资料则无需重复上传。纸质投标文件按照本章相关规定进行编制、装订和密封。纸质投标文件原则上不开启，仅用于建设工程网上交易系统不能正常进行运作时，在开启纸质投标文件进行线下唱标及评标工作。

13.1.1、投标人必须响应招标文件，并在充分理解招标人提供的全部文件、设计图纸、资料及现场条件的基础上编制投标文件。承包范围必须与招标文件要求的发包范围一致。如投标文件不符合招标文件的要求所产生的一切后果，其责任由投标人负责。

13.1.2、投标时投标人应递交的文件及份数：见投标须知前附表“1、工程概况”。

13.1.3、投标文件的封面、投标文件中的投标函和各项承诺书必须加盖投标人的法人公章，并且由法定代表人签名或盖章（若法定代表人授权委托他人代理的可由代理人签名或盖章）。

13.1.4、投标文件要求加盖章的，如无特别要求，是指联合体牵头人的法人公章。

13.1.5、投标文件必须注明正本或副本，正副本不一致时以正本为准。

13.1.6、投标文件要求法定代表人签名或盖章（若法定代表人授权委托他人代理的可由代理人签名或盖章）的，如无特别要求，是指联合体牵头人法定代表人或授权委托人签名或盖章。

13.1.7、投标文件全部采用标准A4纸编制（施工平面布置图和进度计划图除外），并装订成册。

13.1.8、所有报价均以人民币“元”计，并保留小数点后两位。总报价必须同时用大、小写表示，大、小写应一致，如大、小写不一致时，以大写报价为准。

13.1.9、“投标函”和“投标报价书封面”必须由注册造价工程师（为投标人本单位注册或委托有造价咨询资质单位指派的注册造价工程师）个人签名并加盖执业专用章，并附上中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的注册证书复印件。委托有造价咨询资质单位的还须加盖造价咨询单位公章，并附上造价咨询单位的营业执照和资质证书复印件。

13.1.10、投标文件电子版：见投标须知前附表“1、工程概况”

13.1.11、投标时投标人除按韶关市公共资源交易中心的网上电子投标的要求上传投标文件之外，还应递交的纸质文件包括：企业资格审查申报资料、技术标书、经济标书（正本一份、副本四份）。

1-13.2、资格审查申报资料的编制要求

“资格审查申报资料”按“第七章 投标文件格式”“资格审查申报资料的格式”编制。

特别注意：以A4纸制作并装订成册并在每页加盖投标人法人公章，以上要求的证书或证明材料必须在资格审查时携带原件核查，若在资格审查时未能当场出示任何一项以上证件、资料原件的，或证件原件无效的；其资格审查不通过。

1-13.3、技术标书的编制要求

“技术标书”按“第七章 投标文件格式”“技术标书的格式”编制。

1-13.3、经济标书的编制要求

“经济标书”按“第七章 投标文件格式”“经济标书的格式”编制。

1-14、投标文件的包装、密封

14.1、包装要求：见投标须知前附表“1、工程概况”；

14.2、在封套上应写明：见投标须知前附表“1、工程概况”；

14.3、如果因投递地点未写清楚而使投标文件迟到或遗失；或密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人概不负责。

1-15、投标文件的提交、修改和撤回

15.1、投标人应当在提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点，在提交投标文件截止时间后送达的投标文件不予接收。

15.2、如果投标文件包装、密封、封套及其标志不符合招标文件的要求，其投标文件不予接收。

15.3、在提交投标文件截止时间前，投标人可以对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知招标人或招标代理机构。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

15.4、在开标前，任何单位和个人不得开启投标文件。

1-16、投标有效期及投标人参加投标过程的要求

16.1、投标有效期：见投标须知前附表“1、工程概况”。

16.2、投标有效期从招标人接收投标人的投标文件之日起开始计算。在达到此期限前的任何时候，投标人不得撤回投标文件，并可随时被接受中标。

16.3、投标人参加投标过程的要求：见投标须知前附表“1、工程概况”。

1-17、评标的方法和标准

1-17.1、评标方法

17.1.1、本工程根据《评标委员会和评标办法暂行规定》（国家计委等七部委令[2001]12号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标管理办法》（中华人民共和国建设部令[2001]89号）、《韶关市工程建设项目招标投标管理暂行规定》和有关法规，确定评标方法。

17.1.2、本工程采用的评标方法：见投标须知前附表“1、工程概况”。

1-17.2、评标委员会

17.2.1、评标委员会由五人组成，全部在韶关市公共资源交易中心招标投标评审专家库中随机抽取。评标委员会的负责人在评委中民主选出，负责人的权力与评委成员相等。

17.2.2、有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

17.2.2.1、投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

17.2.2.2、项目主管部门或者行政监督部门的人员；

17.2.2.3、与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

17.2.2.4、曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

17.2.3、评标委员会成员有前款规定情形之一的，应主动提出回避。

1-17.3、开标

17.3.1、开标由招标人或其委托的招标代理机构主持，邀请所有投标人参加，开标按照下列程序进行：

17.3.2、主持人组织，由招标代理机构人员当众检查投标文件密封、包装情况等，经确认无误后按各投标人电子签到顺序进行电子唱标。

17.3.3、电子唱标完后，由投标单位法定代表人或者其授权委托人对电子唱标内容进行签字确认。

17.3.4、由招标人将投标文件交给评标委员会进行评审。

1-17.4、投标文件评审原则

17.4.1、因本工程采用网上报名线上评标招标方式。

17.4.2、评标委员会在有关部门的监督下，根据本招标文件中的评标办法，对经审查有效的投标文件进行评审。审标、评标活动实行封闭式管理，在中标结果公布前，禁止评标委员会成员及招标人的工作人员以任何方式私自接触投标人。

17.4.3、评标委员会成员对投标文件中有疑问的部分，可以要求投标人解答或者作出书面澄清，但解答或者澄清内容不得对投标文件作实质性修改。

17.4.4、评标委员会（小组）对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准，并按上述修改错误的方法，调整投标书中的投标报价。经招、投标人确认同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝。

1-17.5、资格审查、评标定标办法

1-17.5.1、资格审查、评标程序

17.5.1.1、确定资格审查及评标的投标人：

（1）当投标人的数量为3～13家（含13家）时，投标人的投标文件全部进行评审；

（2）当投标人的数量超过13家时，将各投标人的有效投标报价（指未超出限价范围的报价）去掉一个最高报价和一个最低报价后，用算术平均法求得的平均值作为本工程平均报价（按“四舍五入”原则并保留两位小数计取）。取投标报价（指绝对值）最接近平均报价的13家投标人的投标文件进行评审。

（3）若在资格审查过程中，出现的有效投标人不足3家时，则按投标报价（指绝对值）接近平均报价的原则补足3家投标人进行资格评审，使评审合格的投标人满足3家，依此类推；如经评审后的全部有效投标人仍少于3家则须依法重新组织招标。

17.5.1.2、详细评审，推荐中标候选人。从评审合格的投标人中按“1-17.5.4、评标方法及中标候选人的确定”进行评标，由评标委员会确定中标候选人名单。

1-17.5.2、资格审查标准

企业资格审查申报资料评审出现下列情况中任何一项的，其资格评审不通过，并不再进入投标标书（含“技术标书”及“经济标书”）的评审：

（1）申报资料未按规定时间递交的；

（2）申报资料未按资格预审文件规定编制、包装、密封、装订、盖章、签名的；

（3）资格预审申报人的法定代表人或其授权委托人和拟委派担任本工程项目经理未准时参加开标会议的；（组成联合体的，指牵头人的法定代表人或其授权委托代理人）。

（4）资格预审申报人未能提交法定代表人证明书、法定代表人、拟委派担任本工程的项目经理身份证原件的（有法定代表人授权委托代理人的未能提交法人授权委托书及代理人身份证原件的）；（组成联合体的，指牵头人的法定代表人或其授权委托代理人。）

（5）投标人的联合体协议书无效或不合法的；（组成联合体时须提供。）

（6）投标人的企业（组成联合体时，双方均需提供）、法定代表人、拟委派担任本工程的项目经理未按招标文件要求办理《人民检察院查询行贿犯罪档案结果告知函》的；或《人民检察院查询行贿犯罪档案结果告知函》中发现资格预审申报人的企业或法定代表人或拟委派担任本工程的项目经理有行贿犯罪记录的；

（7）资格预审申报人企业安全生产许可证、企业资质证书、企业营业执照、企业组织机构代码证无效或不合法的，招标文件要求提供原件审查时未能按招标文件要求提供原件审查的；（联合体各方均须提供。）（提供三证合一“营业执照”的，无需提供“组织机构代码证”。）

（8）资格预审申报人拟委派负责本工程的主项目经理、技术负责人、专职安全生产人员不满足要求的；

（9）韶关市以外的投标人，未能提供在韶关市建设行政主管部门办理的诚信（备案）登记表无效或不合法或不能提供原件审查的（组成联合体时，牵头人必须已办理。）；

（10）资格预审申报人不能提供拟委派担任本工程的项目经理职称证、岗位证书（指注册建造师证书或建造师临时执业证书）、相应岗位安全生产考核合格证（B证）原件的，建造师未提供延续注册证明文件的；

（11）资格预审申报人不能提供拟委派担任本工程的项目技术负责人职称证书原件的；

（12）资格预审申报人不能提供拟委派担任本工程的专职安全生产人员相应岗位安全生产考核合格证书（C证）原件的；

（13）投标人未出具近三年（2013年8月 1日至今）无任何省市建设主管部门取消其投标资格或禁止进入本地区建设市场的不良行为记录的申明。

（14）申报资料填写内容涂改而不加盖公章的；

（15）申报资料的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

（16）投标人未按要求提供光盘的，或如核查发现光盘中的电子版与纸质版不一致的。

（17）资格审查申报人在资格审查过程中有其他违反法律、法规规定的。

特别注意：

资格预审时现场核验原件时，各投标单位必须当场一次性出示进行核验，如未能一次性按规定全部出示所有需核验的资料，经招标人或评审委员会再次询问，确认为无法当场出示后，不允许投标人通过返回拿取等方式补充或用相关材料的复印件、传真件、经公正的复印件等代替原件。不能按规定出示原件的，作自动放弃投标资格处理。（注：身份证可以只提供要求参加开标会的人员身份证原件。）

1-17.5.3、投标标书评审原则

17.5.3.1、投标标书（含“技术标书”及“经济标书”）的盖章、签名是否符合招标文件要求。

17.5.3.2、技术部分是否满足招标文件和本工程技术要求，符合国家和省市现行的有关规范、标准及规定；

17.5.3.3、投标报价格式是否按招标文件要求，投标报价有无超出限价范围。

17.5.3.4、评标委员会检查投标报价书：

（1）投标人的投标报价总价表中的各项费用与各分项表中的费用不一致的，以总价表中的各项费用为准，并修正各分项表中的费用。

（2）各分项工程总价金额与单价金额乘工程量之和必须一致，不一致时以总价为准，并要求投标人修改单价；有细微偏差，结算时修改单价。

1-17.5.4、评标方法及中标候选人的确定

S为本工程项目招标控制价（投标最高限价），投标人的投标报价高于[（S-统一报价）×(1- na %)+统一报价]的，按无效经济标处理。

17.5.4.1、由一名评委代表随机抽取浮动系数n(取整数)，有效范围为na～nb，na=2，nb=5。

17.5.4.2、A =（S-统一报价）×(1-n%)。

17.5.4.3、B =各投标人的有效投标报价去掉一个最高和一个最低后的平均值-统一报价（当有效投标报价只有三家，则用三家投标标价的平均值-统一报价为B值）。

17.5.4.4、定标标准值＝(A＋B)÷2×98%+统一报价。

17.5.4.5、取投标报价低于而接近定标标准值的两个投标者为中标候选人。其中最接近定标标准值的投标价者为第一中标候选人，并由此确定第二中标候选人。

17.5.4.6、不能满足第17.5.4.5点的其他情况，其中：

（1）当出现只有一家有效投标文件的投标报价低于定标标准值时，取低于定标标准值的投标价者为第一中标候选人，高于定标标准值且最接近定标标准值的投标报价者为第二中标候选人。

（2）当所有有效投标文件的投标报价均高于定标标准值时，取投标报价绝对值最接近定标标准值的两个投标价者为中标候选人。其中投标报价低者为第一中标候选人，并由此确定第二中标候选人。

【注：若无统一报价时则“统一报价”为零】。

1-17.5.5、中标人的确定

1-17.5.5.1、招标人确定第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标，或招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，招标人可以确定第二中标候选人为中标人，并由韶关市有关行政管理部门按规定处理第一中标候选人的投标保证金。以此类推。

1-17.5.5.2、因不可抗力提出不能履行合同的须在评定标结束或合同签订之日起10日内提供有关证明文件或材料，可返还投标保证金。

1-17.5.5.3、如属故意放弃中标，招标人可报有关部门处理。

1-18、废标及无效标书

投标人的投标文件有下列情形之一，属废标或无效标书：

（1）投标文件未按规定时间进行网上签到及递交的；投标单位没有成功进行网上投标，则纸质投标文件为无效，按无效标处理。

（2）投标文件未按招标文件规定包装、密封、装订、盖章、签名的；

（3）投标标书（含“技术标书”及“经济标书”）中的项目经理、技术负责人、专职安全员与通过资格审查时的项目经理、技术负责人、专职安全员不一致的；

（4）投标文件载明的工程质量不符合招标文件要求的；

（5）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

（6）投标文件中的内容明显不符合技术规范、技术标准要求的；

（7）投标文件中有招标人不能接受的条件的或未响应招标文件要求的；

（8）在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标或以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（9）在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于企业成本，投标人不能合理说明让利理由的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标的；

（10）投标文件未按招标文件要求编写，存在细微偏差，投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。

（11）“投标函”和“投标报价书封面”无注册造价工程师（为投标人本单位注册或委托有造价咨询资质单位指派的注册造价工程师）个人签名并加盖执业专用章的，未同时附上住房和城乡建设部颁发的注册证书复印件的；

（12）委托有造价咨询资质单位编制而未加盖造价咨询单位公章，并附上造价咨询单位的营业执照和资质证书复印件的；

（13）投标人的投标报价超出投标限价范围的；

（14）投标函的投标报价与建设工程项目总价表中的合计总价不一致的；

（15投标文件编制、承包内容及责任与招标文件的要求实质上不相符的；

（16）投标文件填写内容涂改而不加盖校对章的；

（17）投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

（18）未按招标文件所列相关内容承诺或承诺内容缺项的；

（19）投标人在投标过程中有其他违反法律、法规规定的。

第二章、拟签订合同的主要结算与支付条款

2-1、工程承包方式

中标人以中标价按包工包料包质量包工期包安全包文明施工方式承包施工，不允许转包和违法分包，如确需分包须与招标人协商并得到招标人和监理单位同意并报工程主管部门备案。

1.1、包工：招集并使用合格工人，并办理用工保险。

1.2、包料：材料符合招标文件要求，报验使用。

1.3、包质量：质量达到招标文件要求。

1.4、包工期：工程施工必须在规定的期限内完成。

1.5、包安全包文明施工：符合招标文件要求。

2-2、工程结算原则

2.1、中标人的投标报价为中标价，即为签订施工合同时的合同价。

2.2、中标人投标报价应包含中标人完成本工程全部工作所需的费用，不存在工程量或计价项目漏报、错报情形。中标人建设工程投标报价汇总表中的合计报价与工程量清单中各相应分项造价不相符的：若合计报价大于分项价总和，则按分项价调整总价；若合计报价低于分项价总和，建设工程投标报价汇总表中的合计的造价不变，并按比例调整各分项工程的造价。

2.3、施工中进行工程计量，当发现招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差、或因工程变更引起工程量增减时，应按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算。因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量。

2.4、施工合同履行期间，由于承包人原因导致工程延误的，延误工程的人材机价格， “按原未延误施工之月人材机价格计算”。

2.5、施工合同履行期间，由于承包人原因导致工程延误超过合同工程原定竣工时间的，在合同工程原定竣工时间之后，合同价款调增的不予调整，合同价款调减的予以调整。

2.6、施工合同履行期间，若出现下列情形的，发、承包双方应当按照以下规定调整合同价款：

2.6.1、施工合同履行期间，当应予计算的实际工程量与招标工程量出现偏差，或因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，工程量偏差在15%以内（含15%）不进行调整，工程量偏差超过15%时，15%以外的部分可进行调整。

当工程量增加超过15%时，调整部分的工程量的综合单价应予调减（调减比例为该分部分项工程量清单项目招标控制价综合单价×承包人报价下浮率）【承包人报价下浮率=1-中标价/招标控制价×100%（下同）】；

当工程量减少超过15%时，调整部分的工程量的综合单价应予以调增（调增比例为该分部分项工程量清单项目招标控制价综合单价×承包人报价下浮率）。

因该调整引起相关措施项目相应发生变化时，按系数或单一总价方式计价的，工程量增加的措施项目费调增，工程量减少的措施项目费调减。

增加的工程量，在施工14天前中标人必须提供详细的报价书（含工程项目名称、变更部位、理由、造价等）经四方核实确认（建设单位代表、设计单位代表、总监理工程师、施工单位项目经理），并报招标人审批，经有关审核部门核定后方可施工。

2.6.2、工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行后，安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目计算，采用单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按本结算原则第“2.6.1”款的规定确定单价；按总价或系数计算的措施项目费，按照实际发生的变化的措施项目费乘以承包人报价浮动率【承包人报价浮动率=中标价/招标控制价×100%（下同）】后计算并调整。

2.6.3、承包人按照发包人提供的设计图纸实施合同工程，若在合同履行期间出现设计图纸（含设计变更）与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起该项目工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征，并按本结算原则相关规定重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款。

2.6.4、基准日之后因相关法律、法规、规章和政策引起人工费、安全文明施工费发生变化时，应当按照省建设行政主管部门或省工程造价管理机构据此发布的最新规定调整；

2.6.5、基准日之后因相关法律、法规、规章和政策引起规费、税金等发生变化时，应当按照省政府或省有关主管部门据此发布的最新规定调整；

2.6.6、当合同履行期间，因人工、材料、工程设备、机械台班价格波动影响合同价款时，引起工程所在地工程造价管理机构发布的价格信息中人工、材料、工程设备价格变化超过5%或施工机械使用费变化超过10%时，招标人或中标人可对人工、材料、工程设备、机械台班价格进行调整。

人工、材料、工程设备价格，招标人或中标人可按施工当月《韶关建筑工程造价信息》公布的人工工日价格、材料价格、工程设备价格调整5%以外的部分，并计算相应的规费和税金。

机械台班价格，招标人或中标人可按施工当月《韶关建筑工程造价信息》公布的机械台班价格调整10%以外的部分，并计算相应的规费和税金。

2.7、施工合同履行期间，由于非承包人原因导致工程变更的，发、承包双方应当按照GB50500-2013年《建设工程工程量清单计价规范》和省的有关规定，依据实际变更项目调整工程价款。工程变更引起工程量发生变化，出现本结算原则第2.7款情形的，应当按照其规定调整；其他情形的，按照以下规定调整：

2.7.1、合同中有适用于变更工程项目的，按照该项目的单价或合价调整；

2.7.2、合同中没有适用、只有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价或合价调整；

2.7.3、合同中没有适用也没有类似于变更工程项目的，根据变更工程资料、计量规则和计价办法、施工期间工程造价管理机构发布的价格信息，按本结算原则第2.7款重新确定综合单价后，相应调整工程价款；

2.7.4、合同中没有适用也没有类似于变更工程项目，且施工期间工程造价管理机构发布的价格信息缺项的，根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等的有合法依据的市场价格，按本原则第2.7条提出变更工程项目的单价或合价，经发、承包双方确认后调整。

2.7.5、如招标人只调整材料的等级、规格或品牌，则其综合单价按原投标单价＋该项材料的价差（经招标人审定后的材料单价-中标人投标时的材料单价）进行调整，规费、税金按有关规定调整。

2.8、建设工程完工后，发、承包双方和受其委托具有相应资质的工程造价咨询企业必须按照“GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、GB50856-2013《通用安装工程工程量清单计价规范》、《2010年广东省建设工程计价通则》、《2010年广东省建筑与装饰工程综合定额》、《2010年广东省市政工程综合定额》、《2010年广东省安装工程综合定额》、《2010年广东省园林建筑绿化工程综合定额》、《2010年广东省建设施工机械台班费用》、《关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》（粤建市函[2016]1113号）、《韶关市住房和城乡建设局文件关于调整建设工程人工综合单价的通知》韶市建字[2016]122号、施工当时韶关地区建设工程材料市场价格及省、市相关文件”规定办理竣工结算。

2.9、工程造价调整项目若是招标清单项目中没有的项目以及本招标文件要求统一报价的项目（若有），按“GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、GB50856-2013《通用安装工程工程量清单计价规范》、《2010年广东省建设工程计价通则》、《2010年广东省建筑与装饰工程综合定额》、《2010年广东省市政工程综合定额》、《2010年广东省安装工程综合定额》、《2010年广东省园林建筑绿化工程综合定额》、《2010年广东省建设施工机械台班费用》、《关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》（粤建市函[2016]1113号）、《韶关市住房和城乡建设局文件关于调整建设工程人工综合单价的通知》韶市建字[2016]122号、施工当时韶关地区建设工程材料市场价格及省、市相关文件”进行计算。工程量按甲乙双方签证确认的、应予计量的实际完成的工程量计算，主要材料价格按施工同期工程所在地工程造价管理机构发布的价格信息中的参考价计算，工程所在地工程造价管理机构发布的价格信息中参考价缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。规费、税金等其它费用则按有关规范标准执行（费率有上、下限的以下限计算。预算包干费、赶工措施费不予计算）经韶关市财政局投资评审中心审核，经审核后的造价按承包人报价浮动率【承包人报价浮动率=中标价/招标控制价×100%】下浮后作为工程结算价。

2.10、中标人投标文件中没有的材料和统一报价的材料，中标人在使用前必须提供生产厂家的合格证及试验报告及样板给招标人及监理单位，经审定并确定材料价格后，方可使用。如实际施工中发现货不对板，招标人及监理单位有权拒用，并由中标人承担损失。

2.11、清单项目如只单独调整人工、材料、机械台班价差的，其人工、材料、机械台班消耗量均以中标人的投标文件中所填报的该清单项目的人工、材料、机械台班消耗量为准。

2.12、中标人如果在投标报价中出现未按清单计价规范和招标文件要求所包含的内容进行报价，包括漏报、错报或少报，都视为已包含在其它单价中，其造价不予调整。

2.13、中标人不得以不完全了解现场情况为理由，提出额外付款或延长工期等要求。对此类要求，招标人不作任何考虑及答复。

2.14、增加工程造价在施工14天前中标人必须提供详细的报价书（含工程项目名称、变更部位、理由、预计造价等）给监理单位核实并报招标人或有关审核部门核定后，方可施工。

2.15、为防止投标单位的不平衡报价，一直到结算期间，投标标书（含“技术标书”及“经济标书”）的人工、材料、机械报价与基准期该月《韶关建筑工程造价信息》公布的人工、材料、机械指导价格相差20％（不含20％）以上的被视为不平衡报价，招标人有权按有关规定进行调整。

- 2-3、工程付款办法

3.1、工程付款办法：

1、本工程不支付施工预付款。

2、施工过程中按月支付工程进度款：承包商每月按工程实际完成工程量（含变更及增加工程）申报，截止日为当月26日，中标人必须将《已完成工程量报表》和《工程付款申请书》于当月报监理公司核实，经招标人核定后，于申报工程进度款的次月支付。

3、每月的工程进度款按招标人核定数的80%以上支付。

4、措施项目费中的“安全防护、文明施工措施费”按“GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、GB50856-2013《通用安装工程工程量清单计价规范》、《2010年广东省建设工程计价通则》、《2010年广东省建筑与装饰工程综合定额》、《2010年广东省市政工程综合定额》、《2010年广东省安装工程综合定额》、《2010年广东省园林建筑绿化工程综合定额》、《2010年广东省建设施工机械台班费用》、《关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》（粤建市函[2016]1113号）、《韶关市住房和城乡建设局文件关于调整建设工程人工综合单价的通知》韶市建字[2016]122号、施工当时韶关地区建设工程材料市场价格及省、市相关文件”执行，按照5:3:2比例拨付，即开工前经韶关市建筑工程质量安全监督站安全监督人员确认施工准备阶段的安全防护、文明施工检查合格（含五通一平）即支付50％，主体完成验收合格支付30％，装饰工程完成支付20％。发生一般或以上等级安全事故的，可扣除相当于所有“安全防护、文明施工措施费”的工程管理费用。

5、变更工程造价必须经监理公司核实，并经招标人核定后方可支付。

6、结算审核完成后，于次月支付至审定总造价的95%。

3.2、工程质量保修金：工程质量保修金总金额为合同价款的5%，从工程竣工验收合格之日起，缺陷责任期满之日，于次月付清余下的全部工程价款（不计息）。缺陷责任期为两年。

第三章、中标人须知

1、招标人向中标人发出的《中标通知书》对招标人和中标人均具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果和中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2、中标人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫城管等规定，建立规章制度和防护措施。否则，由此造成的经济损失和法律责任，均由中标人负责。

3、中标人应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力所造成的事故责任和发生的费用。

4、为保证施工现场的环境卫生，中标人在本工程施工过程中，所有的车辆必须按招标人规定的行车路线行驶。

5、中标人的投标文件所报的项目管理班子人员（项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员等）必须是中标后实际的项目管理班子人员，否则招标人有权终止合同。

6、工程竣工验收时，中标人应向监理单位和招标人提供符合国家档案部门备案要求的，编制成册的竣工图及有关的技术档案资料一式八份。

7、合同范围内的工程项目未经招标人同意一律不得分包，一经发现，取消中标人的承包资格，中标人承担由此引起的一切责任和经济损失。

8、现场应自设检验实验室，用于对建筑材料、构件和建筑物进行一般性鉴定、检查等。

9、中标人须服从工程监理单位对工程质量全方位的监理，施工中的年度计划、季度计划、月度计划、施工方案等应报送监理单位审批和招标人备案。施工中的质量保证等资料均应及时报送监理单位和招标人备案。

10、招标文件、招标答疑纪要、投标文件和中标通知书是招标人与中标人双方签订的施工合同的主要组成部分，并与合同一样，具有相同的法律效力。如中标通知书发出后，发现中标人的投标文件中有与招标文件所述内容及要求不符的，按招标文件执行。

11、中标人中标之后，若有专业工程必须分包的工程，招标人不另行支付总包服务费；其分包合同由中标人与分包人双方签订，招标人不参与中标人与分包人之间的结算，该部分工程的造价仍按中标人与招标人签订的合同的有关结算条款进行结算。

12、中标人中标后，必须按规定缴纳“工程交易服务费”后方可领取中标通知书。

13★、中标人必须按照用工合同支付劳动用工工资。否则，招标人有权终止合同，罚没全部履约保证金。并由招标人从进度款扣留资金中支付拖欠的工资。

14、中标人必须开具本市税票工程结算。

第四章、投标人提交的其他材料

4-1、年度保证金

4.1、未缴交年度保证金的投标企业可以报名后并在缴交年度保证金截止时间前（以资金到达所获取的银行子帐号时间为准）于系统中申请缴交年度保证金，并打印缴纳投标年度保证金通知书，从投标企业注册的基本账户将年度保证金金额转账到投标保证金缴纳通知书中指定的年度保证金子账号。非投标企业注册的基本帐户缴纳投标保证金无效。

4.2、投标企业的投标年度保证金，从企业缴纳之日起，满一周年后的一个月内可申请退还，在一个月内企业未提出申请，自动续期为下一年度的年度保证金。经审核的退还年度保证金申请，银行退还至原汇款账号(含银行同期存款利息)。

4-2、履约保证金

2.1、履约保证金：见投标须知前附表“1、工程概况”。

2.2、中标人在收到中标通知书后5个工作日内将履约保证金转入招标人账户，并在招标人收到履约保证金后5个工作日内与招标人签订施工合同。如逾期3个工作日招标人仍未收到全部履约保证金时，有权另行选择中标人。

2.2、如不能按时完成全部施工任务，因非不可抗力等原因给招标人造成经济损失时，扣除全部履约保证金。

2.3、工程竣工验收合格后20日历天内退回全部履约保证金（不计算利息）。

2.4、有争议时由当地仲裁部门裁定或法院判决。

第五章、招标工程的技术要求和设计文件

5-1、工程的技术要求

5-1.1、房屋建筑工程必须达到以下规范的要求

1.1.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》

1.1.2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》

1.1.3、《砌体工程施工质量验收规范》

1.1.4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》

1.1.5、《屋面工程质量验收规范》

1.1.6、《地下防水工程质量验收规范》

1.1.7、《建筑地面工程施工质量验收规范》

1.1.8、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》

1.1.9、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》

1.1.10、《建筑电气工程施工质量验收规范》

1.1.11、《绿色建筑评价标准》

1.1.12、《绿色工业建筑评价标准》

1.1.13、《绿色办公建筑评价标准》

1.1.14、《绿色超高层建筑评价技术细则》

1.1.15、其他现行的国家和广东省的有关施工技术规范及现行标准。

注:以上所列标准、规范名称种类仅供参考，招标人应结合工程实际需要，调整相应的标准、规范名称种类。

5-1.2、市政基础设施工程必须达到以下规范的要求

1.2.1、《公路路基施工技术规范》

1.2.2、《市政道路工程质量检验评定标准》

1.2.3、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》

1.2.4、《给水排水管道工程施工及验收规范》

1.2.5、《城市道路路基工程施工及验收规范》

1.2.6、《水泥砼路面施工及验收规范》

1.2.7、《公路水泥砼路面施工技术规范》

1.2.8、《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》

1.2.9、《沥青路面施工及验收规范》

1.2.10、《广东省市政基础设施工程施工质量技术资料统一用表》

注:以上所列标准、规范名称种类仅供参考，招标人应结合工程实际需要，调整相应的标准、规范名称种类。

5-1.3、施工现场资料

中标人必须在施工现场准备至少一套上述规范，招标人和监理单位可随时检查中标人的上述规范，并监督中标人按规范要求执行。

5-2、招标工程的设计文件

2.1、工程设计图纸一套网上下载。

第六章、工程量清单

（另附）

第七章、投标文件的格式

7-1、资格审查申报资料的格式

封面

.             （项目名称）施工招标

资格审查申报资料

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年         月         日

目录

| 一、 | 资格审查申请函★ | …… | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、 | 法定代表人证明书★ | …… | 页码 |
| 三、 | 如法定代表人委托他人代理则需有法人授权委托书★ | …… | 页码 |
| 四、 | 联合体协议 | …… | 页码 |
| 五、 | 本企业住所地人民检察院或者韶关市人民检察院出具的《人民检察院查询行贿犯罪档案结果告知函》 | …… | 页码 |
| 六、 | 企业安全生产许可证（副本）复印件 | …… | 页码 |
| 七、 | 企业资质证书（副本）复印件 |  |  |
| 八、 | 企业营业执照（副本）复印件 | …… | 页码 |
| 九、 | 组织机构代码证（副本）复印件 | …… | 页码 |
| 十、 | 主要施工管理人员组织结构图 | …… | 页码 |
| 十一、 | 主要施工管理人员一览表★ | …… | 页码 |
| 十二、 | 项目经理简历表 | …… | 页码 |
| 十三、 | 项目经理证书复印件 | …… | 页码 |
| 十四、 | 项目经理等各项管理人员简历表—技术负责人 | …… | 页码 |
| 十五、 | 技术负责人证书 | …… | 页码 |
| 十六、 | 项目经理等各项管理人员简历表—安全员 | …… | 页码 |
| 十七、 | 安全员证书 | …… | 页码 |
| 十八、 | 项目经理等各项管理人员简历表—施工员 | …… | 页码 |
| 十九、 | 施工员证书 | …… | 页码 |
| 二十、 | 项目经理等各项管理人员简历表—质检员 | …… | 页码 |
| 二十一、 | 质检员证书 | …… | 页码 |
| 二十二、 | 项目经理等各项管理人员简历表—材料员 | …… | 页码 |
| 二十三、 | 材料员证书 | …… | 页码 |
| 二十四、 | 项目经理等各项管理人员简历表—资料员 | …… | 页码 |
| 二十五、 | 资料员证书 | …… | 页码 |
| 二十六、 | 项目经理等各项管理人员简历表—造价师 | …… | 页码 |
| 二十七、 | 造价师证书 | …… | 页码 |
| 二十八、 | 外地企业须已在韶关市行业主管部门办理备案登记手续。 | …… | 页码 |
| 二十九、 | 投标人出具近三年（2013年8月 1日今）无任何省市建设主管部门取消其投标资格或禁止进入本地区建设市场的不良行为记录的申明。 | …… | 页码 |

- 一、资格审查申请函★

（正本为原件，须加盖法人公章，组成联合体时，联合体各方均须加盖）

资格审查申请函

致：                               （招标人）

在研究并充分理解                       工程施工招标公告后，根据本企业的施工资质、施工技术力量、施工管理能力与特点，我方（即文末盖章人）现申请参加本工程施工招标资格审查。

按照施工招标公告的要求，我们向贵单位递交资格审查申报资料，以便贵单位审查。

我方承诺，所呈报的资格审查申报资料全部内容是真实的、有效的、准确的，并理解和同意有可能被要求提供更多的资料。

我们理解招标人有权拒绝不符合资格审查条件的申请，且无须作任何解释与承担任何责任。

我们理解并遵从招标人的招投标活动时间安排且无需做任何解释，并不做任何投诉。

申请单位联系人：

联系电话：

电子信箱：

单位地址：

邮政编码：

申请单位名称：                                         （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                        （签名或印鉴）

签署时间：          年     月     日

二、法定代表人证明书★

（正本为原件，须加盖法人公章，组成联合体时，指联合体牵头人的法定代表人）

法定代表人证明书

同志，现任我单位       职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：                 签发日期：

单位：                     （盖章）

附：代表人性别：       年龄：      身份证号码：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

法定代表人身份份复印件正面及反面

三、法定代表人授权委托书★

（有委托代理人时使用，正本为原件，须加盖法人公章）

法人授权委托书

致：                （招标人）

本授权委托书宣告：（投标单位名称）   （职务） （姓名） 合法地代表我单位，授权 （职务） （姓名）为我单位代理人，该代理人有权在   （工程名称）  投标活动中，以我单位的名义签署资格审查申请文件、投标文件，与贵方协商、签订合同协议书以及一切与此有关的事项。

代理人无转委托权。

有效日期：                 签发日期：

附：代理人性别：       年龄：      身份证号码：

投标单位：                （盖章）

授权人：                （签名或印鉴）

签署时间：          年     月     日

委托代理人身份份复印件正面及反面

四、联合体协议书★

（组成联合体时提供）

联合体协议书

、          、            （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加                    项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.__________（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：联合体牵头人（单位名称）       作为牵头人除负责本协议第2条的工作外，还负责承担全部工程的      工作；联合体成员（单位名称）____________________承担       工作；……。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式   份，联合体各成员和招标人各执一份。

（注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。）

牵头人名称：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员一名称：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

……

年    月    日

五、人民检察院查询行贿犯罪档案结果告知函

指企业、法定代表人、项目经理的行贿犯罪档案记录（原件）

（申请企业-组成联合体时指联合体各方、法定代表人-组成联合体时指联合体各方，拟委派担任本工程的项目负责人-即项目经理）

本企业住所地人民检察院或者韶关市人民检察院出具的《人民检察院查询行贿犯罪档案结果告知函》

六、企业安全生产许可证（副本）复印件

（组成联合体时，各方均需提供）

企业安全生产许可证（副本）复印件，原件核查。

七、企业资质证书（副本）复印件

（组成联合体时，各方均需提供）

企业资质证书（副本）复印件，原件核查。

八、企业营业执照（副本）复印件

（组成联合体时，各方均需提供）

企业营业执照（副本）复印件，原件核查。

九、组织机构代码证（副本）复印件

（组成联合体时，各方均需提供）

组织机构代码证（副本）复印件，原件核查。（如营业执照是三证合一的，则无需提供此证）。

十、主要施工管理人员组织结构图

主要施工管理人员组织结构图

十一、主要施工管理人员一览表★

主要施工管理人员一览表

| 名 称 | 姓 名 | 职 务 | 职称 | 主要资历经验及承担项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司： |  |  |  |  |
| 1、项目主管 |  |  |  |  |
| 2、其他人员 |  |  |  |  |
| 项目部： |  |  |  |  |
| 1、项目经理 |  |  |  |  |
| 2、项目副经理（若有） |  |  |  |  |
| 3、技术负责人 |  |  |  |  |
| 4、专职安全员 |  |  |  |  |
| 5、施工员 |  |  |  |  |
| 6、质检员 |  |  |  |  |
| 7、材料员 |  |  |  |  |
| 8、资料员 |  |  |  |  |
| 9、造价师 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：各种现场施工管理人员（特别是专职安全员）在施工时必须按照有关规定配置。

投标人：                                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：            （签名或印鉴）

签署时间：          年     月     日

- 十二、项目经理等各项管理人员简历表-项目经理

项目经理等各项管理人员简历表-项目经理

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位证书注册专业、证书号 |  |  |  | 专职安全员证书号 |  |  | 学历、毕业专业 |  |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |  |  | 从事工程项目管理年限 |  |  |  |  |  |
| 已完成工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建筑面积（m2） |  |  | 开、竣工日期 |  | 质量等级 |  |

十三、项目经理证书复印件

拟委派担任本工程的项目经理身份证、职称证、岗位证书（指注册建造师证书或建造师临时执业证书）、相应岗位安全生产考核合格证书（B证）复印件。除身份证外，原件核查。

十四、项目经理等各项管理人员简历表-技术负责人

项目经理等各项管理人员简历表-技术负责人（采用上表）。

十五、技术负责人证书

拟委派担任本工程的技术负责人身份证、职称证复印件。除身份证外，原件核查。

十六、项目经理等各项管理人员简历表-安全员

项目经理等各项管理人员简历表-安全员（采用上表）。

十七、安全员证书

拟委派担任本工程的安全身份证、职称证、岗位证书复印件。除身份证外，原件核查。

十八、项目经理等各项管理人员简历表-施工员

项目经理等各项管理人员简历表-施工员（采用上表）。

十九、施工员证书

拟委派担任本工程的施工员身份证、职称证、岗位证书复印件，不核查原件。

二十、项目经理等各项管理人员简历表-质检员

项目经理等各项管理人员简历表-质检员（采用上表）。

二十一、质检员证书

拟委派担任本工程的质检员身份证、职称证、岗位证书复印件，不核查原件。

二十二、项目经理等各项管理人员简历表-材料员

项目经理等各项管理人员简历表-材料员（采用上表）。

二十三、材料员证书

拟委派担任本工程的材料员身份证、职称证、岗位证书复印件，不核查原件。

二十四、项目经理等各项管理人员简历表-资料员

项目经理等各项管理人员简历表-资料员（采用上表）。

二十五、资料员证书

拟委派担任本工程的资料员身份证、职称证、岗位证书复印件，不核查原件。

二十六、项目经理等各项管理人员简历表-造价师

项目经理等各项管理人员简历表-造价师（采用上表）。

二十七、造价师证书

拟委派担任本工程的造价师身份证、职称证、岗位证书复印件。除身份证外，原件核查。

二十八、外地企业须已在韶关市行业主管部门办理备案登记手续。

韶关市以外的投标人，在韶关市建设行政主管部门办理的诚信（备案）登记表复印件，原件核查。

二十九、投标人必须近三年（2013年8月 1日今）无任何省市建设主管部门取消其投标资格或禁止进入本地区建设市场的不良行为记录的申明。

7-2、技术标书的格式

封面

.             （项目名称）施工招标

技术标书

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年         月         日

目录

| 一、 | 各项承诺书一览表★ | …… | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、 | 投标人概况 | …… | 页码 |
| 三、 | 简要施工组织设计 | …… | 页码 |
|  | 1、总体概述（施工程序总体设想及施工段划分） | …… | 页码 |
|  | 2、施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | …… | 页码 |
|  | 3、劳动力和材料投入计划及其保证措施 | …… | 页码 |
|  | 4、机械设备及检测设备投入计划 | …… | 页码 |
|  | 5、施工平面布置和临时设施布置 | …… | 页码 |
|  | 6、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案 | …… | 页码 |
|  | 7、安全防护、文明施工措施 | …… | 页码 |
|  | 8、施工管理组织结构图 | …… | 页码 |
|  | 9、主要施工管理人员一览表★ | …… | 页码 |
| 四、 | 投标人认为需要说明的其他内容 | …… | 页码 |

一、各项承诺一览表★

各项承诺一览表

| 序号 | 承诺标题 | 承诺内容 | 违约承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对招标文件条款自愿接受承诺 | 我方保证接受招标文件的所有条款，响应招标文件的所有要求 |  |
| 2 | 履约保证金承诺 | 我方保证按时缴纳全部履约保证金 | 在施工过程中，如由于我方自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给招标人造成损失时，或未能按招标文件所承诺的各项承诺完成时，我方同意扣除全部履约保证金，并承担由此引起的所有责任。 |
| 3 | 工期、进度承诺 | 我方保证在收到招标人签发的开工令后壹天内开工，并在 (日历天)内完成全部招标工程。 我方保证各分部、分项工程的施工进度按我方投标文件中的施工进度计划完成施工任务。 | 若因我方由于自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因，工程没有按期竣工时，扣除全部履约保证金。 若因我方原因，各分部、分项工程的施工进度未能按我方投标文件中的施工进度计划完成施工任务，延期达到30日历天，招标人有权终止合同。我方愿意承担所有由此引起的责任及经济损失。 |
| 4 | 安全施工承诺 | 我方保证在施工期间严格遵守国家、省、市有关安全、文明施工规定，确保施工安全和第三者的安全,根据施工现场情况保证安全防护、文明施工措施费投入。 | 若因我方原因，在施工期间发生安全事故，造成施工人员或第三者的伤亡，我方愿意承担由此造成的一切经济损失和法律责任。 若我方在施工中发生事故等级“一般事故”或以上等级的安全生产事故，可扣除相当所有“安全防护、文明施工措施费”的管理费。 |
| 5 | 质量承诺 | 我方保证按照现行的国家和广东省的有关施工技术规范及现行标准，达到合格标准。 | 若因我方原因，工程在竣工验收或分部工程验收时没有达到合格标准，扣除全部履约保证金，并达到合格标准为止，同时承担所有的责任及经济损失。 |
| 6 | 账户承诺 | 我方保证招标人的资金随时可划入合同中规定的我方账户。 | 若因我方原因造成招标人的资金无法划入合同中规定的我方账户，如时间达到30日历天，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。 |
| 7 | 工程的配合服务承诺 | 我方服从业主管理，保证配合与工程承包范围内相关的其他标段（工种、分项）工程施工单位的工程施工，不提出额外增加费用的要求 | 若因我方未及时配合与工程承包范围内相关的其他标段（工种、分项）工程施工单位的工程施工，给招标人或其他施工单位造成损失的，我方承担所有的责任及经济损失。 |
| 8 | 项目管理班子人员承诺 | 我方保证投标文件中所拟派的项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员等工程管理人员全部在施工现场管理施工 | 若我方的投标文件中所拟派的如左所述任何一个管理人员未经招标人或监理单位同意擅自离岗，在一个月内达到10次，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。 |
| 9 | 对不平衡报价的承诺 | 如我方中标，我方无条件同意招标人对我方投标报价中界定为不平衡报价的综合单价在总价不变的情况下对各综合单价进行修正，并承担责任 | 如我方不同意修正，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。 |
| 10 | 对支付农民工工资的承诺 | 如我方中标，我方无条件同意按照用工合同支付农民工工资。 | 如我方中标，我方无条件同意按照用工合同支付农民工工资。否则,招标人有权终止合同,扣除履约保证金,并由招标人先行垫付农民工被拖欠的工资,数额以未结清的工程数为限。 |
| 11 | 施工组织设计承诺 | 我方保证施工组织设计按照国家省市有关规定进行编写。 | 如我方的施工组织设计未按照国家省市有关规定进行编写，扣除全部履约保证金。 |
| 12 | 廉政承诺 | 我方保证严格遵守有关法律法规及廉政规定。 | 如我单位及其工作人员违反本承诺规定的，愿接受党纪、政纪处理直至追究法律责任；给建设单位造成经济损失的，依法给予赔偿。 |

投标人：                                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：            （签名或印鉴）

签署时间：          年     月     日

二、投标人概况

（格式自拟）

三、简要施工组织设计

施工组织设计封面

（格式自拟）

1、总体概述（施工程序总体设想及施工段划分）

（格式自拟）

2、施工进度计划和各阶段进度的保证措施

（格式自拟）

3、劳动力和材料投入计划及其保证措施

（格式自拟）

4、机械设备及检测设备投入计划

（格式自拟）

5、施工平面布置和临时设施布置

（格式自拟）

6、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案

（格式自拟）

7、安全防护、文明施工措施

（格式自拟）

8、施工管理组织结构图

参考“资格审查申报资料的格式”

9、主要施工管理人员一览表★

参考“资格审查申报资料的格式”

四、投标人认为需要说明的其他内容

（格式自拟）

- 7-3、经济标书的格式

封面

.             （项目名称）施工招标

经济标书

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年         月         日

目录

| 一、 | 投标函（正本为原件，须加盖法人公章）★ | …… | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、 | 工程项目总价表（正本为原件，须加盖法人公章）★ | …… | 页码 |
| 三、 | 投标报价书封面（按GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》等文件有关规定编制） | …… | 页码 |
| 四、 | 投标报价书总说明（按GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》等文件有关规定编制） | …… | 页码 |
| 五、 | ××工程单位工程投标报价汇总表等表格（按GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》等文件有关规定编制） | …… | 页码 |

一、投标函★

投标函

致：                               （招标人）

1、在研究                       工程招标文件、图纸、工程量清单后和其它相关文件，并对现场进行深入了解后，我方（即文末签名人），考虑了本企业的实力和特点，愿意接受招标文件的全部内容和条件，兹报价以（人民币大写）：

（小写）              竞投承包上述工程。

2、如我方中标，我方保证按合同条款、规范、图纸、工程量及附件要求，实施并完成上述工程并修补其任何缺陷。

3、我方同意，从接收投标之日起 90日历天 内遵守本投标文件，在此期限满之前的任何时候，本投标文件一直对我方有约束力，并可随时接受中标。

4、我方明白招标方不一定要接纳收到的最低投报标价或任何投标报价的单位中标，也不须解释任何是否中标的原因。

投标人：                                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：            （签名或印鉴）

注册造价工程师：                 （签字并加盖专用章）

签署时间：          年     月     日

二、工程项目总价表★

工程项目总价表

工程名称：

| 序号 | 单项工程名称 | 金额 | 其中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 （元） | 安全文明施工费 （元） | 规费 （元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

投标人：                                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：            （签名或印鉴）

签署时间：          年     月     日

三、投标报价书封面

（按GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》等文件有关规定编制）

四、投标报价书总说明

（按GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》等文件有关规定编制）

五、××工程单位工程投标报价汇总表等表格

（按GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》等文件有关规定编制）